# Opus 助教/Admin 端升级方案评估报告

## 背景概述

项目当前已迭代至 v1.8 版本，围绕助教端和 Admin 管理端已实现了基础功能（如 SOP 匹配引擎、话术推荐等），但在用户体验和系统可维护性方面存在一些痛点[1]。此前根据《深度体验审计报告 v2.0》，项目组提出了“三阶段结构重构方案”，即 Phase 1：止血（快速修补当前明显问题），Phase 2：策略中心重构（合并配置入口、优化策略模块），Phase 3：架构升维（完善权限体系、配置版本管理等）[2][3]。Opus 提交的《升级计划 v2.0》基本承接了上述思路，将未来7周的开发划分为 v1.9 至 v2.2 四个版本，分别聚焦 Quick Wins、策略中心、助教效能和系统健壮等主题[4]。本报告将从产品负责人、资深产品经理和技术总监的综合视角，对 Opus 方案的每项升级建议进行可行性、投资回报和风险评估，并对比“三阶段重构方案”，在信息架构、决策支持、模块边界、移动适配等维度给出采纳或替代建议，最终给出总体实施建议。

## 升级建议可行性与性价比评估

（一）v1.9 Quick Wins —— 导航重组、信息分层与入口优化（周期1周）[4]

- Admin 导航重组：将 Admin 后台导航栏按业务职责重新分组，并补全数据看板、话术库、训练计划等缺失入口[5][6]。目前导航不完整导致部分重要页面隐藏较深，影响了 Admin 端可用性（审计报告对“Admin 可控性”评分仅5.5/10，导航不完整扣1分[1]）。分组设计按“运营/策略/内容/管理”划分，清晰映射不同职能模块[7][8]。可行性：前端改动限定在导航组件，工时约0.5天[9]，实现难度低。价值：导航完整度提升至100%（所有页面都有入口）[10]，大幅降低后台配置项查找成本。风险：较低，需注意同步更新文档与权限控制菜单。整体属于高性价比的改进，建议立即实施。

- Admin 首页改为数据看板：将Admin默认主页由当前概览页重定向为数据看板/dashboard，以便管理员登录后直接看到关键运营指标[11]。可行性：实现方式简单，通过Next.js路由重定向即可，工时0.5天[12]。价值：消除以前数据看板“埋藏太深”的问题，提升登陆后的信息获取效率。风险：基本无风险。此改动属“小投入、高产出”，值得采纳。

- 助教端客户详情页信息分层：重新布局助教查看客户详情的页面，将关键信息和推荐话术等模块前置固定，使助教能在移动端首屏直接看到客户画像、阶段、分层标签及“一键话术”等重要内容[13]。目前旧版详情页信息平铺，重要信息淹没在大量细节中，不利于助教快速掌握重点[14]。可行性：改动前端布局与样式，涉及客户详情页组件，预计1.5天[15]。价值：提升关键信息可见性（目标提高50%[16]），同时优化移动端浏览体验，让助教在手机上也能快速获取客户关键状态。风险：低，需确保各模块折叠展开逻辑清晰，不引入新的信息遗漏。该调整能直接改善助教工作效率，值得实施。

- 话术面板优化：将“一键话术”模块在客户详情页中上移置顶，增加“智能推荐”标识，并在助教复制话术后自动记录使用日志[17][18]。移动端界面下，推荐话术按钮将采用大号全宽样式方便点击[19][20]。审计报告指出当前话术面板位置不佳，利用率偏低（助教可用性因话术位置被扣1分[1]）。可行性：纯前端改进，改动ScriptPanel组件，工时约1天[21]。价值：预计话术使用率提升20%[22]；自动记录使用数据也为后续分析话术有效性提供基础。风险：低。强烈建议落实此优化，以发挥智能推荐话术的作用，提高助教跟进效率。

- 待办面板默认展开：将助教仪表盘中的待办事项列表默认从折叠改为展开状态，以提示助教及时处理待办[23]。目前部分助教可能忽视了隐藏的待办提醒，影响跟进时效。可行性：仅修改组件默认状态，工时0.5天[24]。价值：预计可将助教平均响应时间缩短15%[25]。风险：无副作用。此改动简单有效，应立即实施。

- 合规提示优化：根据不同页面场景，提供定制化的合规说明文案，替换掉通用版本[26][27]。例如，在助教侧面板提示“以下为沟通参考，请勿作为投资建议”，在用户测评结果页提示“这是你的行为结构画像，用于和助教对齐下一步”，等等，以减少用户误解和助教心理负担。可行性：调整文案常量，涉及前端数处文案更新，工时0.5天[28]。价值：提升合规沟通专业度，降低助教压力和用户困惑（审计报告提及合规提示已有但需改进文案精准度[29]）。风险：注意措辞准确，避免新增合规风险。该优化投入小，产出正面，值得采纳。

- SOP/话术页面文案调整：规范Admin后台“SOP配置”和“话术库”页面的一些术语，使之更贴近业务含义。例如将“SOP 定义”改为“策略内容”，“匹配规则”改为“触发条件”，“触发标签”改为“适用场景”等[30]。此举降低配置项的理解成本，让用户更直观理解各字段作用[22]。可行性：纯文案改动，工时0.5天[31]。价值：提高Admin配置界面的可理解性，有助于新手上手（KPI：配置理解成本降低50%[22]）。风险：需同步更新相关文档，避免新老术语混淆。建议执行该优化以完善细节。

综上，v1.9 Quick Wins 包含的改进多为前端易实施的UI/UX优化，累计开发量约5人天[32]。这些改动紧扣当前版本的主要痛点（导航不全、信息架构混乱、使用效率不佳），投入小而回报显著，且风险可控，强烈建议按照Opus方案立即推动上线，快速提升用户体验指标。

（二）v2.0 策略中心 —— SOP与话术合并、配置预览（周期2周）[33]

- 策略中心页面创建：在 Admin 后台新增“策略中心”模块，将原本分散的SOP定义、SOP规则和推荐话术整合在一个界面下统一管理[34][35]。设计思路是：每个“SOP策略”作为独立条目，包含该策略的规则（触发条件）和关联的话术列表[36][37]。左侧是按销售阶段（认知建立期pre / 行动推进期mid / 成果巩固期post）组织的策略列表，右侧展示所选策略的详细配置[38][39]。这种信息架构使管理员能够一目了然地查看某策略下有哪些规则和话术，并明确策略所属阶段和启用状态[40][41]。可行性：功能需从零开发，包括新页面及交互，前端预计5天[42]。技术影响：需要在后端提供相应API和数据库查询支持，但复杂度不高（主要逻辑是聚合SOP及话术数据）。价值：通过将配置入口从4个减少到2个（SOP和话术合并为“策略中心”，以及内容管理）[43]，大幅降低配置重复和冲突概率。此前审计报告指出 Admin 后台存在配置入口重复、规则和触发标签重复配置的问题[44][45]，策略中心的引入可使 配置冲突率降低80%[43]。管理员不再需要来回切换多个模块就能完成整体策略配置，理解成本和误操作率也将显著下降[46][1]。风险：中等。一方面开发工作量相对较大且需衔接现有数据（Opus也提示“策略中心开发复杂度高”，概率中但影响高[47]），必须做好需求澄清和UI/交互打磨，防止出现功能不完整或影响已有数据的问题。另一方面需要考虑数据迁移：已有的SOP和话术数据如何映射到新模型，如果上线切换不当可能影响线上运营。对此方案已有应对措施：分阶段交付，优先实现核心功能[47]；充分测试迁移逻辑，并在上线初期保留旧入口只读兼容，以平滑过渡[48]。总体而言，策略中心是深化系统架构的关键举措，虽然开发投入较大，但其带来的配置效率提升和错误减少对于后续规模扩张至关重要，建议作为重点里程碑在保证质量的前提下按计划推进。

- 数据模型调整（话术关联 SOP）：为支持策略中心，将推荐话术（ScriptTemplate）增加一个外键字段关联到SOP定义（SopDefinition）[49][50]。此前话术是独立配置，使用triggerTags等字段决定适用场景，存在与SOP规则重复配置的问题。增加sopId关联后，可以把话术直接归属于某一策略（SOP），由SOP规则决定触发，使SOP Rule与话术的适用标签不再各自配置两遍[51]。可行性：需修改Prisma数据模型并迁移数据，后端工时约1天[52][53]。价值：消除配置冗余，提高系统“一致性”：例如管理员在策略中心新增话术时会明确指定所属策略，避免以往忘记同步填写触发标签导致的错漏。风险：需处理好迁移脚本，将现有独立话术正确归类（没有归属策略的可以保持sopId=NULL表示独立话术）。此改动属于策略中心重构的基础，必要且可行，应与前端策略中心页面配套开发。

- 配置影响预览：提供一个后端API接口，使管理员在调整策略配置时可以预估其影响范围[54][55]。调用GET /api/admin/strategy/preview?sopId=xxx，后台将模拟运行该策略的所有规则匹配全体客户最近一次测评结果，返回可能受影响的客户数量及画像分布[54][56]。例如Opus方案示例中，某策略当前配置将影响约156个客户，画像分布45%规则执行型、30%冲动反应型等[54]。可行性：实现需要遍历客户数据并调用现有规则匹配函数，效率上可能比较耗时，但在Admin后台作为非高频操作可以接受。Opus给出初版实现逻辑[57][58]，核心是获取所有激活的规则和每位客户最近一次测评结果进行匹配计算。预估工时1.5天[59]。价值：这是一个重要的决策支持功能。过去管理员修改配置后无法预知影响范围，可能导致策略过宽或过窄覆盖不当的客户而不自知。引入影响预览后，可在配置生效前发现问题并调整，显著降低配置误操作率（目标在v2.0阶段降低50%[60]）。该功能在审计报告30天计划中也有所提及[44]，属于提升Admin可控性的关键一步。风险：中等偏低。主要风险在于预览计算的准确性和性能。如果实现简化，可能与真实运行有偏差（例如忽略了一些实时标签变动）；若要精确模拟则需要更多数据依赖（如客户实时状态）导致复杂度上升。当前方案通过尽可能使用最新测评和规则逻辑保证预览准确率 >95%[61]。可接受的折中是先实现离线近似计算，如发现性能瓶颈可增加缓存或限制调用频率。总体来说，该功能非常值得投入，建议随策略中心上线。

- 话术匹配逻辑重构：调整助教端获取推荐话术的API，使其优先返回关联了当前匹配SOP的推荐话术，然后再补充返回“不属于任何SOP的独立话术”[62][63]。改动前，话术推荐引擎仅基于triggerTags匹配，无法区分话术是否归属于某策略；改动后，当客户匹配上某个策略时，系统主要提供该策略下的话术（相关性得分100），同时也提供其他可能相关的独立话术作为补充（得分50）[64][65]。可行性：这是后端算法调整，利用已有SOP匹配和话术查询接口组合即可实现，预计需1.5天[66]。价值：确保了策略和话术的联动，避免过去SOP和推荐话术“两张皮”各自工作的情况。现在助教看到的推荐内容会更有策略针对性，提升沟通连贯性。有了关联关系后，还可以在UI上标注“来自策略推荐”的话术，提高助教对推荐的信任度[17][18]。风险：低。需要测试边缘情况，如某客户未匹配到任何SOP策略时系统仍应提供独立话术推荐，不至于空白。此优化进一步兑现了策略中心重构的价值，建议实施。

上述模块之外，Opus 方案还提到兼容旧SOP/话术页面：即策略中心上线后，原来的“SOP配置”和“话术库”入口将继续保留一段时间但内容改为引导至新策略中心，避免老用户找不到配置[61]。可行性：前端跳转或提示处理，约1天。价值：降低切换新架构的学习成本和阻力。风险：需避免产生配置分叉——旧页面应禁止编辑或与新页面共用数据源。此措施稳妥可靠，应与策略中心同步上线。

总体看，v2.0 策略中心涉及的改动是体系性的，开发工作量约10人天[67]。可行性方面，需求明确且大都基于现有功能的组合重构，不存在不可破解的技术难点；投资回报方面，通过合并配置入口和消除重复配置，大幅提升了Admin端的效率和可靠性，对应指标如配置冲突率、理解成本、误操作率等都有显著优化[51][46]。潜在风险主要在于新老系统切换和数据一致性，需通过阶段交付和兼容模式来规避[47]。综合衡量，Opus 的策略中心方案与既定Phase 2目标高度吻合，属于必须优先推进的中期改进。建议在完成功能开发和充分测试后，于v2.0版本按计划发布。同时做好培训，让运营/内容团队理解新的策略中心用法。

（三）v2.1 助教效能 —— 客户筛选、批量操作与移动适配（周期2周）[68]

- 客户筛选器：为助教仪表盘的客户列表增加多维度筛选功能，支持按分层、画像类型、所处阶段、最近活动时间等条件筛选客户[69][70]。在Web端，筛选器以侧边栏形式提供，在移动端则采用底部抽屉交互以节省空间[71][72]。筛选操作通过新增API参数实现，例如 GET /api/coach/customers?segment=high_potential&stage=pre... 来获取相应子集[73][74]。可行性：前端需开发筛选组件并调整列表展示逻辑（约3天），后端扩展查询接口支持各字段过滤（约0.5天，通常使用Prisma构造查询条件）[75][76]。现状：目前助教端缺乏客户筛选工具，只能人工浏览全部客户，效率低下，尤其在客户数量增加后影响更为明显（审计报告将“无客户筛选”列为规模化潜力扣分项之一[1]）。价值：筛选器将助教筛选效率提升约50%（Opus方案预期）[77]。助教可以快速聚焦“高潜力”或“需重点关注”等特定群组客户，合理分配时间。也有利于管理者监控不同类别客户量的变化。风险：低。需注意筛选维度与现有数据结构匹配，尤其“分层”“画像”应已有可用字段或标签，否则需要同步实现客户自动分层算法（但根据系统现有功能，客户分层与画像标签已在测评后生成[78][79]，筛选只需利用这些数据）。另一个考虑是UI易用性，需在提供丰富条件和保证简单直观之间取得平衡。总体而言，这是提升助教工作效率的关键功能，建议按计划实现。

- 高风险用户预警：在助教界面加强对“需重点关注”客户的标识和提醒。具体包括：在客户列表中给高风险客户加红色高亮边框或⚠️图标提示[80][81]；进入此客户详情页时弹出提醒框，提示该客户的风险特征和沟通注意事项（例如冲动型客户要避免施压等）[82][83]；同时在待办事项中将高风险客户的任务自动排列在顶部优先处理[84][85]。可行性：大部分为前端改动，通过判断客户的风险标签（如segments包含“needs_attention”）来决定UI呈现[86][87]。工时约2天[88]。价值：提升助教对潜在风险客户的响应速度和质量，预期高风险客户响应率提高30%[77]。这对降低客户投诉、减少流失有直接帮助，也是在合规与风险控制方面的加强（审计报告指出目前高风险预警不足，评分扣分[89]）。风险：很低。主要确保风险标签判定逻辑准确、提示文案恰当不会引起客户反感（不过这些提示仅助教可见）。此增强有助于形成标签驱动的智能提醒机制，是决策支持的一种体现，应尽快上线。

- 批量操作：在助教客户列表中加入多选和批量处理能力，包括批量标记已处理（将多个客户的待办一次性标记完成）、批量创建邀请（为选定客户批量生成测评邀请）、批量添加标签（一次性给多个客户打上某标签）[90][91]。UI上，会在列表顶部出现一个操作栏显示已选择数量并提供批量操作按钮[92][93]。对应后台需要新增批量处理接口，如 POST /api/coach/customers/batch 接收操作类型和客户ID列表等[94]。可行性：前端需要实现列表多选、全选及状态管理（框选交互，显示批量栏等），后端则根据不同action执行相应逻辑（邀请可复用单个邀请流程、标签添加涉及关联关系更新），预计3天[95]。价值：批量操作对提高助教工作效率意义重大，特别是在客户量攀升后，逐一点击操作非常低效且容易出错。有了批量工具，某些重复性任务一次即可完成。审计报告也将“无批量操作”列为系统可规模化的短板（-2分）[1]，这一功能补齐了系统在规模化运营上的一块拼图。风险：中等。重点是保证操作的原子性和回滚——例如批量创建邀请要么全部成功要么全部失败，以及性能考虑（一次选中大量客户时API要能处理）。Opus方案中批量邀请/标签功能初版或许只针对几十个客户的小批量，如未来需要扩展上百上千批量时，可能需要引入后台任务或队列。就当前需求量看风险可控。建议：按计划实现该功能，但在测试阶段用小批量反复验证功能正确性，并为未来更大批次操作预留设计空间。

- 跟进记录模板：优化助教在客户详情中填写跟进记录的体验，通过提供预设的模板快捷按钮，一键填入常用跟进内容[96][97]。例如模板包括“首次沟通”、“跟进沟通”、“训练提醒”、“复测邀请”等几类，助教点击后即在记录输入框中生成对应话术，再按需修改发送[98][99]。可行性：前端改动，增加模板按钮组及填充逻辑，工时约1天[100]。价值：降低助教书写跟进记录的门槛，尤其针对新手助教或常规场景，模板提供了规范话术，确保沟通质量一致性。同时速度提高，估计记录填写效率提升30%以上（可通过平均填写时长对比佐证）。风险：很低。需定期审视模板内容是否需更新，但技术实现简单稳定。这属于提升决策支持强度的举措之一（通过标准化话术提供辅助），值得实施。

- 移动端助教体验优化：针对助教端在手机上的可用性，进行一系列改进：增加底部导航栏（例如“客户列表”、“邀请”、“新建”快捷入口）方便手机单手操作[101][102]；支持关键页面的侧滑返回、长列表手势等常用移动交互；将部分核心操作（如新建邀请）设计为醒目的大按钮凸显[103][104]。这些改动遵循“移动端展示重点”的思路，即让助教在移动设备上可以进行查看和快速操作，但复杂配置仍需在Web完成[105]。可行性：纯前端改进，1天左右[106]。价值：增强助教随时随地处理工作的能力。在外出时，助教用手机也能浏览客户信息、发送邀请等，不必等回到电脑前处理。这对提升反馈及时性、缩短响应周期有帮助。特别地，Opus增加的底部导航将移动版主要功能集中呈现，符合移动端使用习惯。风险：低。需确保新底部导航对PC端无影响（方案中已限定仅移动显示[107][108]）。另外，要评估移动端投入的必要性：如果统计发现绝大多数助教操作在PC端完成，或许没有必要在移动端实现过多功能。但目前方案采取的是“保留但精简”策略——Web端提供完整功能集，移动端提供关键子集[105]——投入有限且方向正确。建议：按照方案进行移动端优化，但应优先确保前述筛选、批量等核心功能开发。若资源不足，此项可适当延后或降低投入深度，保证重要功能优先交付。

综上，v2.1 助教效能系列功能的开发工作量约10人天[109]。这些功能聚焦在提升助教日常工作效率和智能支持上，可行性均较高（多数为前端改进和少量API扩展），价值体现在随着客户量和操作频次增加，系统能够支持助教更高效地管理和跟进客户，补齐了MVP版本在运营支撑上的短板。风险整体可控，更多在于确保UI/交互友好，以及提前考虑一定的性能/扩展性。我们建议按Opus方案推进这些功能，实现Phase 2（30天版本）规划中关于助教效能的目标[110][111]。其中客户筛选、高风险预警对当前业务价值极大，应确保优先完成；批量操作和移动优化也非常必要，但若时间紧张可适度缩减scope（如移动端仅保证基本可用）。总体而言，这些改进将显著增强系统的可用性和可规模化能力。

（四）v2.2 系统健壮 —— 配置版本、权限扩展与监控（周期2周）[112]

- 配置版本管理：建立一套对策略配置变更的版本控制机制，以支持配置的历史版本追溯和一键回滚。实现方案包括新增一个ConfigVersion数据表，用于存储每次策略相关配置的快照（包含配置类型、对应ID、版本号、变更人、变更备注、JSON数据快照等字段）[113][114]。提供API接口：GET /api/admin/config/versions?type=sop&id=xxx 获取某配置项的历史版本列表，POST /api/admin/config/rollback 可将指定版本的数据恢复应用[115][116]。前端则在策略中心页面增加“版本历史”查看按钮以供操作[117]。可行性：需要在后端拦截或主动记录配置变更，可通过Prisma中间件或在保存配置时写入版本表实现。开发约3天[118][119]。价值：为管理员提供了“后悔药”和审核轨迹，大幅降低配置失误的损失。新人管理员由于不熟悉系统造成配置错误时，可以迅速回滚恢复（目标配置回滚成功率100%[120][121]），减少业务中断；同时版本历史也可作为审核痕迹，方便排查问题和知识传承。风险：中等。首先要考虑版本数据的一致性和容量，频繁变更可能导致版本表数据膨胀，需要制定如只保留最近N版或定期归档策略。其次回滚操作要谨慎：如果多个配置存在关联（例如标签、策略之间依赖），简单回滚单一项可能导致不一致，需要在设计上明确回滚范围和影响。此外UI上需避免误点回滚。尽管存在一定复杂度，但此功能对于提高系统维护性和健壮性至关重要，审计报告的90天版本计划也强调了这一点[122]。建议在v2.2落实，在功能测试中重点验证各种回滚场景。

- 配置导入导出：提供将当前所有策略配置导出为JSON文件，以及从JSON导入配置的功能，方便配置的批量编辑、迁移和备份。API接口形如：GET /api/admin/config/export?type=sop 输出对应模块配置的JSON文件（格式包含导出时间、版本、类型及具体数据[123][124]），POST /api/admin/config/import 接收上传的JSON并写入数据库。可行性：实现相对直接，导出即查询数据库序列化为文件，导入则解析JSON按序写入。注意确保数据模型演进时JSON格式的兼容。开发约2天[125]。价值：导出功能充当了一种“备份”，让管理员在重大配置调整前保存当前配置以备不测；导入功能则支持在测试环境和生产环境之间迁移配置，或者将配置方案分享复用。这在后期多个环境、多人协作管理配置时会非常实用。风险：较低。重点是权限控制，确保只有有权用户才能导入/导出防止数据外泄，以及导入时做好数据校验避免不合法内容破坏系统。由于目前配置量较小，此功能短期内使用频率可能不高，但长远看是提高运营效率和降低人工错误的重要工具。建议：如期实现。如果开发时间紧张，该项也可适当延后到v2.2之后的补丁版本实施，但最好与版本管理一起完成，构成完整的配置管理套件。

- 权限体系扩展：完善系统的RBAC权限管理，支持更细粒度的角色与权限。Opus方案列出了新增的多个角色及其权限清单，例如“内容管理员content_admin”只能管理测评题库、画像文案、内训手册等内容类配置；“策略管理员strategy_admin”负责SOP策略、话术库、训练计划等策略类配置；“助教主管coach_manager”可以查看所有客户并分配客户给助教等；以及保留“超级管理员”和基础“助教”等角色[126][127][128][129]。在实现上，将权限定义集中在lib/rbac.ts，通过hasPermission(role, permission)函数来判断用户操作是否被允许（支持通配符匹配）[130][131]。数据库方面，为User表增加一个可选的permissions或role字段用于存储分配的角色[132]。可行性：系统当前已经有基本的管理员(Admin)和助教(Coach)区分，引入新角色需要在认证逻辑和前端路由守卫处增加判断，根据用户角色决定其可见菜单和操作按钮。这部分实现需要谨慎但技术不复杂，预估3天[133]。价值：对于未来团队规模扩大、职责分离非常重要。通过权限分层，可以让内容团队、策略运营、销售主管等各司其职，互相之间不会误改对方配置。例如内容管理员无法动策略配置，降低误操作风险；策略管理员专注策略模块，不会涉及内容资产。这一改进对应审计报告90天目标中的“5级权限体系”[134]，其新人上手时间和系统可维护性都会有提升（新人只接触自己权限内模块，复杂度降低；系统设置更加安全）[135]。风险：低到中。主要风险在现有用户权限迁移：目前所有Admin用户默认都是全权限超级管理员，权限扩展后需要决定他们默认归属。如果默认仍赋予超级管理员以免影响操作（Opus方案建议默认保持现有权限不变[48]），那么需要逐步手动降级或分配新角色给不同人员，而这个过程需要管理上的配合。另一个风险是权限规则可能引入一些Bug导致权限判断不准，需要充分测试各种角色下的功能访问。整体来说，该改进属于架构完善的必要投入，虽然短期内团队小可能用不到细分角色，但提前设计好可以避免将来临时加权限导致的架构混乱。建议按方案实施，并为以后权限扩展（如进一步细粒度到操作级别）预留机制。

- 配置冲突检测：在系统内部引入策略配置的自动校验工具，主要包含两方面：一是 SOP规则冲突 检测，如标识出两条规则的触发条件高度重叠可能导致覆盖关系不明确[136]；二是 话术与SOP一致性 检测，如检查话术设定的触发阶段是否与其关联SOP的阶段一致，以避免策略错配[137]。Opus方案提供了示例实现：通过遍历同一策略下所有规则，两两比较必需标签条件是否存在包含关系，若是则给出警告[136]；同时验证每条规则引用的标签是否有效存在[138]，以及话术triggerStage不匹配SOP阶段时给出提醒[137]。可行性：这部分主要是后端逻辑，可在保存配置时调用校验，也可做成Admin手动触发的检查工具。工时约2天[139]。价值：为配置管理员提供了“自动质检”。人容易忽视复杂配置中的细微冲突，但工具可以全面扫描提出警告。例如当新加一条规则其实与已有规则几乎重复时，系统提示可帮助管理员审视其必要性，从而减少策略配置的重叠和紊乱（Opus目标配置误操作率在v2.2时降低90%[140]）。话术与策略的一致性检查则保证推荐内容和策略阶段不跑偏。这些都提高了系统策略层的健壮性和透明度。风险：较低。误报和漏报是此类工具的常见风险：规则冲突有时可能是预期策略（例如部分重叠为了叠加效果），因此应定位为“警告”而非硬错误[136]；而漏报则取决于算法复杂度，目前实现可能未覆盖所有逻辑关系（如多组标签交叉影响）。可以逐步完善算法，但初期简单规则也能覆盖大部分常见问题。建议将该校验集成到策略中心的保存流程中，给予管理员及时反馈。此功能与Phase 3架构升维中提到的监控层概念一致[3]（即在配置层之上增加监控警示机制），值得实现。

小结v2.2 系统健壮版本的功能，开发工作量约10人天[119]。这些改进偏重“幕后”支撑：提升系统在配置变更、权限管理等方面的容错和管理能力，对最终用户（客户/助教）的直接感知不如前几版明显，但对 长期稳定运营 非常关键。可行性总体良好，主要涉及后端增补功能，技术实现有清晰路径。投资回报更多体现在风险控制：版本管理和导入导出降低了配置变更带来的风险和运维成本；权限扩展和冲突检测降低了人为失误和权限滥用风险。这些功能在当前团队规模下可能不是燃眉之急，但考虑到产品接下来要支持更多客户和不断扩展的内容策略，它们将成为支撑系统扩张的地基。因此，我们建议按照Opus方案在v2.2完成这些架构级改进。如果资源有限，可优先实现版本管理和权限体系，这两项对外部影响小但收益高；导入导出和冲突检测作为辅助功能也应尽快补上，以实现审计报告Phase 3规划的架构健壮性目标[141][142]。

## 与“三阶段重构方案”的对比分析

Opus升级方案与此前审计报告提出的“三阶段结构重构路线”在总体目标上是一致的，均围绕改善用户体验和系统架构演进展开。但具体切分和实现上有一些侧重差异。下面从独有建议、不及既有方案清晰之处以及整合可能性三个方面逐项对比：

- Opus方案的独有且可采纳的建议： 首先，Opus在信息架构优化上更进一步地提出了导航分组的具体方案[143]。审计报告Phase 1只要求“导航完整度100%”[10]，并未详述如何分组，Opus按运营/策略/内容/管理分类导航的思路清晰合理，提升了可发现性，这是可取的改进。其次，Opus强调了移动端适配策略[144][105]——用户端移动优先、助教/Admin端Web优先移动补充——并在各版本中持续融入移动优化项（如移动端大按钮、一键话术在手机上的全宽展示等[17][20]）。原三阶段方案虽有类似原则但未列出具体移动优化任务，Opus补充了细节实现，这些建议可增强产品在移动场景下的易用性。再者，Opus方案新增了一些UX细节提升，如话术复制记录日志、话术使用次数统计显示[37][145]、高风险客户提醒的具体呈现形式等，这些在原方案中未明确提及，但对用户价值明显，应该吸纳。最后，底部移动导航栏的引入[101]以及跟进记录模板[98]等，也是Opus主动提出的用户体验改进点，原方案中没有，但十分贴合一线使用需求，值得纳入计划。

- Opus方案中不如既有方案清晰或落地性强的思路： 相较而言，审计报告的“三阶段方案”在战略层面框架更清晰，例如明确提出了“模块合并与职责边界重划”作为30天版本目标[146]、“建立配置层/执行层/监控层分层架构”作为90天目标[3]。Opus方案基本涵盖了这些方向，但对某些“边界”的拆解不够突出。例如，审计报告建议了标签管理中心（统一管理标签）[44]和配置依赖关系可视化[122]，这些都是为了解决策略/标签/内容边界模糊的问题；而Opus方案里未单列标签管理模块，仅在冲突检测中检查标签有效性[138]，标签体系的独立管理仍不够清晰。另外，原方案提出个人转化看板（助教自我评估仪表盘）[147]、话术效果反馈机制（如转化率跟踪）等，意在强化决策支持闭环，但Opus目前仅通过记录话术使用次数和提供模板等方式，尚未触及效果反馈的闭环（例如统计使用某话术后的客户转化率，这在审计报告中被指出是缺失的[89]）。因此，Opus方案在决策支持智能化的深度上稍显不足，可视为后续扩展方向。再者，审计方案中的配置审核流程（话术上线需审核）[148]未见于Opus提案。也就是说，对于内容生产的治理（谁有权限发布新的话术/策略）Opus未给出方案。当前团队或许人少信任度高暂无需此流程，但从长期看这是确保内容质量和合规性的措施之一，Opus方案在这方面着墨较少。最后，从实施落地顺序看，审计方案明确了Quick Wins、30天、90天三个阶段目标及验收指标[149][150][122]，而Opus方案虽分v1.9–v2.2版本但缺少一个总体上的里程碑视角——例如每阶段收敛输出什么业务价值。它列出了各版目标和KPI[151][152]，与审计报告指标基本对应，但某些指标设定略显保守或缺少背景，如“助教筛选效率+50%”等直接引用但未解释测算依据，可交由项目管理时详细制定。总体而言，这些并非方案方向性的缺陷，而是在表达和前瞻性上稍逊。解决办法是在采用Opus方案执行时，引入原方案中这些更长远的考量点作为补充指导。

- 整合路线的可能性： 经过对比，可以发现Opus方案基本覆盖了“三阶段重构”的大部分内容，只是个别功能节奏有调整：例如审计方案把批量操作放在90天版本，但Opus将其前置到v2.1实现[153]，这对提高当前助教效率有积极意义，应该支持。相反，审计方案30天内计划的标签管理中心在Opus提案中缺失，我们可以考虑在策略中心上线后增补一个“标签管理”界面或至少在文档中明确标签列表和用途，以巩固标签治理。对于效果反馈和内容审核等更高阶需求，鉴于Opus的7周计划已经相当饱和，建议作为Phase 3之后的优化逐步纳入，而非干扰当前路线。一个可行的整合路线是：以Opus方案为主体执行v1.9–v2.2版本，在每个阶段交付后对比验收指标与审计方案目标[46][154]，确保不偏离既定方向；同时将审计方案中遗漏的思路（标签中心、效果追踪、审核机制、依赖可视化等）登记入产品Backlog，在适当的后续版本实施，从而最终实现审计报告所描绘的“三层架构”远景。在这个过程中，要保持模块职责边界清晰：策略中心主要解决策略/话术边界，标签管理要解决标签与策略/内容的边界，权限体系解决人与模块边界，训练计划与内容也应各自独立但互相关联。通过整合，两套方案实际上并不冲突，可以形成1+1>2的效果 —— Opus方案提供了明确的开发实施细节，三阶段方案提供了架构演进的指南，结合起来即可保证当前有章可循，长远有据可依。

## 核心维度采纳与优化建议

针对升级方案中的几个核心维度，综合比较Opus提案和既有方案，提出如下建议：

- 信息架构优化（导航与功能分组）： 建议采纳 Opus 的Admin导航重组方案，按“运营/策略/内容/管理”对菜单分类[7][8]。这种分组充分体现各模块的信息架构边界：运营类（数据看板等）提供整体概览，策略类涵盖SOP策略和训练计划等客户干预配置，内容类涵盖测评题库、画像、内训手册等静态内容，管理类则是后台管理功能。这样的划分比起之前扁平列表更加直观，尤其新加入的策略中心、训练计划入口将不会被埋没，提高导航完整度和可发现性[5][155]。此外，建议在助教端也遵循类似的信息架构优化原则，例如将助教日常最高频的客户列表、待办、邀请入口在移动端通过底部导航呈现[101][102]，在PC端通过明显的菜单或标签页区分，从而减少助教认知负荷。需要注意信息架构调整时保持一致性：文档和培训资料中的模块命名、导航路径也应同步更新，避免由于改名或归类变化引起用户困惑。总的来说，信息架构层面的优化应以“降低认知成本”为目标，Opus的方案在这点上是成功的，值得贯彻执行。

- 决策支持与自动化： 下一步产品演进应持续增强决策支持强度，即通过系统智能为管理员和助教提供有用的建议和自动提示。Opus方案中已经包含了一些良好的尝试：比如策略配置影响预览，帮助Admin在决策前评估影响范围[54]；高风险客户预警，帮助助教识别重点对象[83]；一键话术智能推荐，系统根据SOP策略自动推荐匹配的话术并标注“智能推荐”[17][18]；跟进模板，提供标准化的话术供助教快速选择[98]。这些功能都体现了利用系统数据和规则，为人为决策提供支持或直接自动化部分操作的思路，应该予以保留和深化。对比原方案，尚有进一步改进空间：可以考虑在后续版本加入话术效果追踪（例如每条推荐话术发送给客户后是否带来积极响应的指标，形成闭环反馈），以及智能决策建议（例如当客户长期未互动时系统自动建议助教发送某种模板消息）。当前Opus方案未涉及这些，但通过埋点（如Opus在审计报告中建议的COACH_SCRIPT_CONVERSION指标[156][157]）和数据积累，未来可以实现更高级的决策支持。另外，自动化方面，可以渐进引入一些规则引擎驱动的操作，比如当满足某触发条件时自动发送提示或创建待办。审计报告中提到的复测提醒、待办优先级等其实已经在做，只是未来可以给予Admin配置规则的界面以更灵活。当前版本重点是先把人工决策所需的信息充分呈现和智能排序，这点Opus方案已做部署，建议悉数落实。同时我们要制定衡量指标（例如话术推荐使用率、推荐成功率等）来评估这些决策支持功能的实际效果，并据此优化算法和策略，逐步朝“数据驱动决策”的方向演进。

- 权限、标签、策略、训练边界拆解： 这几个概念构成了系统配置与执行层的核心，要明确各自职责并理清交互边界。权限方面，Opus方案通过扩展角色清单实现了人（用户）与模块的边界：不同角色各司其职，互相隔离权限[158][159]。我们建议尽快实施这一改进，使得内容管理、策略配置、助教运营之间权限清晰，不仅提高安全性，也方便未来团队协作。同时需建立配套的权限管理流程，比如由超级管理员分配角色，定期审核权限配置等。标签方面，标签是贯穿测评、策略匹配和客户管理的纽带。目前每次测评会生成客户画像、风险等级等标签，并用于SOP规则触发和分层标识。在边界上，应将“标签定义/管理”视为系统配置的一环，理想情况下建立独立的标签管理中心，统一管理所有标签的含义、类型和层级关系，这可以避免不同模块各自定义标签导致不一致。目前Opus方案未直接实现该中心，建议在策略中心基础上，增加标签管理界面或至少提供文档，列出系统支持的标签及说明，作为权宜之计。在标签管理明确的基础上，策略（SOP）和训练之间的边界也需拆解清楚：两者都是干预用户的手段，但策略主要指销售沟通流程（包含话术SOP），训练则指用户自主的训练计划。这两部分在逻辑上相关（如训练完成情况可能影响用户所处阶段和策略选择），但在配置上应各自独立管理，以免混淆。Opus导航调整已将“训练计划”归入策略类菜单[160]、“内训手册”归入内容类[161], 这区分了客户训练 vs. 助教培训两类内容。我们建议进一步明确训练计划的定位：训练计划配置属于策略范畴，因为它伴随客户阶段推进；而训练内容资产（比如训练题库、内训手册）属于内容资产，由内容管理员维护。这样“策略中心”主要管规则和沟通策略，“训练计划”独立成一模块但与策略中心并列（可共享部分标签如阶段信息）。最后，随着权限体系完善，不同角色只关注自己负责的边界内事项：策略管理员设置SOP和训练计划，但不能碰内容标签库；内容管理员管理标签、题库等但不能改策略规则；助教只按照系统划定的阶段和权限使用话术和记录训练情况。通过上述边界拆解，系统模块职责将更加单一清晰，有助于架构的扩展和维护。总的来说，Opus方案朝这个方向迈进了一步（尤其权限和策略合一方面），但需补充标签管理和训练与策略关系的清晰文档或UI支持，我们建议在v2.0-v2.2的实施中同步完善这些边界定义，确保各模块既各自独立又协同有序。

- 移动端适配策略与优先级： 基于产品特性，我们赞同 “C端移动优先，B端(Web)优先移动补充” 的总体策略[162][163]。具体来说：用户端（客户使用的测评和训练界面）必须优先优化移动体验，因为大部分客户会通过手机完成测评和查看结果。这部分Opus方案已列出各页面移动优化重点（如单题单屏、大按钮操作、首屏核心结果等[164]），这些均应高优完成，以确保C端转化率（预计移动端测评完成率提升20%[140]）。助教端因为助教日常工作主要在电脑上进行，Web端体验是首要的。但考虑到销售场景的实时性，移动端提供有限但关键的功能是必要的。我们建议保留助教端移动端支持，但仅展示/提供关键动作，例如查看客户关键卡片信息、发送推荐话术、创建邀请等[165]。Opus在这方面的取舍是合理的（仪表盘移动版仅列待办和快捷操作，详情页移动版只突出关键卡片+一键话术[165][166]）。开发上可以通过响应式布局+少量移动专有组件（如底部导航、抽屉筛选）实现，不需投入额外维护移动独立版本的精力。Admin端则几乎可以不专门适配移动，仅确保基本的只读可查看能力即可[167]。Admin的复杂配置操作在手机上难以有效进行，也没有强需求。因此，对于Admin端，建议采用“移动端不做功能性改造，仅保证能查看核心数据”的策略。例如数据看板提供关键数字总览，策略中心和内容管理模块移动端仅可阅读配置不能编辑，以防止小屏幕上误操作[167]。这样既满足了管理者出门在外偶尔查阅数据的需要，又把开发资源集中在主要平台。优先级方面，应确保C端移动P0级优化（落地页、测评页、结果页）尽早上线[164]，这些直接影响客户转化体验；助教端移动优化次之，可随着助教功能完善一同推出，在保证Web功能的情况下进行移动增强（例如v2.1时同时推出筛选器和移动抽屉筛选[168][169]）。Admin端移动则最低优先级，可随着系统健壮性版本简要提供。需要强调的是，保持各端设计一致性和渐进增强：即默认设计以PC为基础，通过媒体查询等对移动做增强，这样不会因为迎合移动而牺牲PC体验（Opus风险应对中对此也有说明[170]）。综合考虑，我们对移动策略的建议与Opus方案吻合：坚持用户端移动优先设计，助教/Admin端以Web为主、移动简化支持，并在开发节奏上分清主次，避免顾此失彼。

## 总体结论与推进建议

综合以上评估，我们对 Opus 升级提案持肯定态度，认为其内容全面、步骤清晰，基本符合项目当前阶段的重点需求和长期演进方向。具体结论和建议如下：

- 优先采纳的部分： Opus方案中的 v1.9 Quick Wins 改进项应当立即实施，作为短期见效的提升。这些改动易于上线，能显著改善导航完整度、信息呈现和使用效率，对助教和管理员的日常体验带来立竿见影的好处[10][171]。同时，它们为后续较大改动奠定了基础（如导航调整为引入策略中心留出了空间）。v2.0 策略中心重构 则是整个方案的核心，强烈建议作为下一个重点里程碑推进。策略中心的上线将解决系统架构中的最大痛点——分散重复的策略配置——带来配置效率和质量的飞跃[172]。尽管开发复杂度较高，但收益也最高，且与三阶段方案Phase 2完全契合，应保证资源投入和进度。在v2.0中一并交付的数据模型调整、影响预览和匹配逻辑重构等子功能也应全部落实，因为它们共同确保策略中心真正发挥作用。v2.1 助教效能 部分建议也值得准时推出，尤其客户筛选、高风险提醒、批量操作等直接提升运营效率的功能[44][173]。这些是当前用户需求强烈、可以提高转化和服务质量的方面，具备很高的投资回报比。移动端助教优化和跟进模板虽然相对次要但开发成本低，也建议随v2.1一并推出，作为产品易用性的打磨。v2.2 系统健壮 的各项则为未来打基础，同样建议按计划实施：配置版本和权限体系扩展对长期多用户协作、安全管控意义重大，不可或缺；导入导出和冲突检测功能完善了管理工具链，也应尽早提供以方便运营和降低错误[174]。总之，Opus方案提出的所有改进均有其必要性，在我们评估中没有发现明显应舍弃的模块或功能。我们建议全部采纳并按优先级分步交付。

- 应推迟或调整的部分： 严格来说，Opus方案各部分安排合理，没有必须砍掉的内容。但考虑现实资源和节奏，有些次优先级项可以在不影响主目标前提下稍作延后或简化实现。首先，Admin端移动适配可以放在最后考虑，当前只需确保Admin界面在移动设备上不至于完全失效，深入的优化（如复杂图表的自适应等）可等待主要功能完成后再逐步完善[170]。其次，标签管理独立界面、话术效果追踪、内容审核流等前文提到的功能，在Opus 7周计划内未覆盖，这些可以视为Phase 3之后的事项而推迟实现，不强行挤入当前计划，以免分散焦点。不过在策略中心开发时应预留接口和数据埋点，为将来添加这些功能创造条件（例如保留标签字典的管理可能性，埋点记录话术使用后的客户行动）。再次，如果开发过程中时间紧张，批量操作的一些子功能可以暂缓部分，例如批量添加标签或批量邀请可以先上线核心的“批量标记已处理”，剩余部分稍后补上——当然这是下策，只有在人力不足或测试遇到问题时才考虑拆分，否则按照Opus完整实现更佳。权限扩展虽然重要，但涉及的改动面较独立，也可以选择在v2.2周期内或之后通过配置开关逐步放开，不一定要求硬性与其它功能一起上线。最后，冲突检测工具如实现遇到困难，可以降低要求（例如仅检测简单规则重叠，不做复杂推理）或稍延后发布beta版本，待收集配置数据后再完善算法。

- 不建议落地的部分： Opus方案整体方向正确，没有明显不合理的提案。勉强说，“不建议”实施的或许是任何偏离该方案的临时需求改动。在未来7周，应避免再添加Opus方案以外的大型需求，以保证本方案落地。如果一定要指出，本方案中没有值得明确否定的内容。但我们会持续关注每项功能的上线反馈，如发现某些功能使用率低或不符预期，后续迭代中可考虑调整或移除。当前所有提案在规划阶段看都是有意义的，因此我们不建议轻易砍掉。唯一需要提醒的是严格控制范围：确保各项功能按定义实现，不做过度设计。例如移动端不追求完美覆盖、高级权限粒度不无限细化、冲突检测不奢求一步到位实现AI分析等。避免因为追求完美而拖累整体进度。

总体结论： Opus的升级方案v2.0为项目助教端和Admin端的提升提供了明确的路线图和切实可行的改进清单。方案紧扣此前审计发现的问题，分阶段逐步实现关键功能增强，具有良好的可行性和高性价比。我们经过评估，认为该方案设计周全，风险可控，值得在项目组内予以采纳和推进实施。具体执行中，应优先完成Quick Wins和策略中心等核心改进，使主要痛点快速缓解；同时结合三阶段重构思路，保证整个升级过程不会偏离架构演进的方向。在信息架构、决策支持、模块边界和移动策略等方面，我们对Opus方案表示认可，并提出了一些补充优化建议，以期方案落地后能达到甚至超出预期的效果。

在接下来的7周迭代中，建议项目组按此方案制定详细的任务排期和责任人分工，跟踪验收每项改进的指标变化[175][176]。定期回顾里程碑完成情况，与既定KPI目标对照[151][152]，及时发现偏差并调整。通过稳健地交付Opus升级方案的各项内容，我们有信心在版本v2.2发布时，系统将达到一个新的成熟度：助教端使用更高效，Admin端配置更简洁可靠，整个平台的可维护性和扩展性显著提升。这将为后续业务规模扩大和功能深化打下坚实基础。

## 三段陪跑 × 标签驱动销售引擎 – 产品结构总览（终局冻结版）

### 一、陪跑引擎总览

- 陪跑核心目标：

- 通过结构化陪跑流程，针对客户不同阶段提供精准支持

- 提升成交率与长期客户关系质量，避免单次交易后关系中断

- 陪跑分段原则：

- 将销售陪跑划分为成交前、成交中、成交后三个阶段，每阶段聚焦不同目标

- 随着客户所处阶段变化，系统分配不同的SOP策略和助教权限，确保措施贴合当前需求

### 二、第一段陪跑｜成交前 · 认知建立

- 阶段目标：

- 建立对客户行为和需求的解释性信任（让客户觉得“被看懂”）

- 降低客户的防御心理，为后续交流奠定信任基础

- 可用标签：

- 主画像（客户主要行为类型，如激进型、谨慎型）

- 稳定度（交易行为稳定性高低）

- 初次接触 / 极速版完成（是否首次接触，是否完成快速测评）

- 情绪敏感 / 高防御（是否情绪敏感，防御心态强烈）

- SOP特征：

- 解释行为： 向客户解释其测评结果，指出其典型行为模式

- 复述客户： 共情式地复述客户的表达，让其感到被理解

- 点破卡点： 揭示客户当前面临的主要困惑或决策卡点

- 禁用行为：

- 过早推介方案或产品

- 提及具体收益承诺

- 过度给建议（在信任未建立前，避免直接指导）

### 三、第二段陪跑｜成交中 · 决策推进

- 阶段目标：

- 推动客户完成一次投资决策（签单）

- 降低客户的决策恐惧和拖延，帮助其下定决心

- 可用标签：

- 主画像（同上，各类行为画像）

- 稳定度（同上，行为稳定性）

- 高意向 / 观望中（是否已表现出高购买意向，或仍在观望比较）

- 决策拖延 / 强控制欲（是否有拖延决策倾向，或有强烈的自主控制欲）

- SOP特征：

- 指出风险： 在客户犹豫时，适当强调不行动的风险和隐患

- 收窄选择： 帮助客户简化选项，聚焦于少数可行方案上，减轻选择困难

- 强调陪跑价值： 重申助教服务可以降低试错成本，陪伴其做出正确决策的价值

- 禁用行为：

- 过度分析细节（避免让客户陷入信息过载）

- 临时引入全新概念（不在最后关头给客户新的复杂信息）

- 让客户重复测评（避免因为不确定又要求客户重新评估，浪费时间）

### 四、第三段陪跑｜成交后 · 执行稳定

- 阶段目标：

- 帮助客户稳定执行投资计划，度过新手期的心理波动

- 防止成交后反悔，巩固交易成果，建立长期信任关系

- 可用标签：

- 压力偏移（成交后客户是否出现压力变化，如变得保守或激进）

- 稳定度变化（成交前后行为稳定性的变化趋势）

- 已成交 / 陪跑中（标识客户已完成首次成交，处于陪跑服务中）

- 情绪波动 / 执行焦虑（客户是否表现出后悔、焦虑等情绪波动）

- SOP特征：

- 行为复盘： 和客户一起回顾其投资决策和执行情况，找出成功与不足

- 强化变化： 强调客户积极的改变和进步，巩固其信心（例如更理性、更有计划性）

- 调整预期： 帮助客户建立对短期波动的正确预期，避免不切实际的幻想或恐慌

- 禁用行为：

- 立刻推销新产品（避免让客户觉得刚成交就又被卖别的东西）

- 制造新的焦虑（不夸大风险吓唬客户，以免其动摇）

- 推翻既有决策（不应在此阶段否定客户已做的决定，而是帮其更好执行）

### 五、陪跑引擎运行逻辑

- 标签变化 → 阶段切换 → SOP权限变化 → 提示助教当前唯一目标

上述运行逻辑解释：系统通过监测客户行为标签的变化，判断其所处阶段是否转变。一旦阶段切换，对应地系统启用该阶段的SOP策略集，并在权限上赋予助教相应的工具（如某阶段专属话术或操作）。同时，系统会在助教工作台醒目提示当前阶段的唯一核心目标，如“建立信任”或“推动决策”等，确保助教的行为与阶段目标保持一致，形成标准化的陪跑流程。这一三段陪跑模型由标签驱动，实现了销售流程的结构化，可复制可监控，为产品的策略引擎提供了清晰框架。

[1] [2] [3] [10] [16] [29] [44] [45] [46] [60] [89] [110] [111] [120] [121] [122] [134] [135] [141] [142] [146] [147] [148] [149] [150] [154] [156] [157] [171] [173] [174] DEEP_EXPERIENCE_AUDIT_v2.md

file://file_00000000087871fa8165d99f1e01a7c1

[4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [13] [14] [15] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [136] [137] [138] [139] [140] [143] [144] [145] [151] [152] [153] [155] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [172] [175] [176] UPGRADE_PLAN_v2.md

file://file_000000002b807208b2239f36bc135786